LOGO-PAPIER-BIG

**FORMULARZ CENOWY**

# INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM ORAZ TRYB WYŁONIENIA WYKONAWCY

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, z siedzibą przy Żelazna 59a, 00-848 Warszawa, woj. mazowieckie, NIP: 527-28-25-616, REGON: 368302575.

Niniejsze zapytanie jest elementem procedury szacowania wartości zamówienia.

# KONTEKST ORAZ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**Departament Przygotowania i Realizacji Inwestycji** Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie **zajmuje się m. in. planowaniem, przygotowaniem projektów i realizacją inwestycji oraz utrzymaniem i eksploatacją obiektów hydrotechnicznych.**

Przedmiotem zamówienia będzie usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji przedprojektowej i projektowej oraz opracowań towarzyszących dla inwestycji „Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka – SW Siarzewo” wraz z uzyskaniem decyzji   
o pozwoleniu na realizację inwestycji.

# FORMULARZ RZECZOWO-FINANSOWY

Usługa będzie realizowana zgodnie z określonym zakresem, Wykonawca będzie zobowiązany do posiadania zmobilizowanego zespołu inżynierów / specjalistów / ekspertów przez cały okres trwania umowy.

Formularz rzeczowo-finansowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu. Prosimy o jego wypełnienie i przesłanie kalkulacji w celu oszacowania wartości zamówienia. Formularz pomoże również Zamawiającemu w ustaleniu harmonogramu płatności   
za wykonanie poszczególnych składowych zamówienia.

# PLANOWANE WARUNKI WSPÓŁPRACY

1. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zaproponuje spotkanie organizacyjne w siedzibie Zamawiającego, w celu omówienia z Wykonawcą szczegółów współpracy.
2. Współpraca będzie opierała się na zasadach:

* sprawnej, rzetelnej i terminowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz stałej współpracy z Zamawiającym,
* konsultowaniem realizacji przedmiotu zamówienia z Zamawiającym i pozostałymi osobami wskazanymi do współpracy przez Zamawiającego,
* pozostawania w bieżącym kontakcie z Zamawiającym,
* informowaniem o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji przedmiotu zamówienia.

1. Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględniania uwag zgłoszonych przez Zamawiającego na każdym etapie współpracy.
2. Wszystkie dokumenty powstałe w ramach niniejszego zamówienia staną się własnością Zamawiającego z dniem ich przekazania przez Wykonawcę. Dokumenty muszą być dostarczone w dwóch wersjach – skan podpisany przez Wykonawcę oraz edytowalny plik tekstowy lub arkusz kalkulacyjny lub prezentacja.
3. Szczegółowe postanowienia dotyczące praw autorskich będzie zawierała umowa.
4. Rozliczanie z Wykonawcą z zakresu realizacji zamówienia będzie następowało etapowo, na podstawie częściowych protokołów odbioru.

# PLANOWANE OCZEKIWANIA WOBEC WYKONAWCY

1. Postępowanie przetargowe będzie skierowane do podmiotów (osób prawnych) lub innych podmiotów zatrudniających w ramach stosunku pracy ekspertów posiadających niezbędne, udokumentowane doświadczenie (w postaci dyplomów i referencji), zapewniające harmonijny przebieg realizacji oczekiwanych usług.
2. Na ewentualnym etapie składania oferty będzie trzeba wykazać się referencjami na poparcie posiadanych doświadczeń, przedstawić CV oraz kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie ekspertów kluczowych przewidywanych do realizacji przedmiotu zamówienia.

Kalkulacje prosimy przesyłać na adres e-mail: [Andrzej.rygalski@wody.gov.pl](mailto:Andrzej.rygalski@wody.gov.pl) i [Ewelina.kaniuk@wody.gov.pl](mailto:Ewelina.kaniuk@wody.gov.pl) w terminie do 1 lutego br. godz. 10.00.

Prosimy także o przesyłanie wszelkich sugestii, uwag czy wątpliwości odnośnie ewentualnej współpracy oraz wykonywania tego typu zamówień w odniesieniu do przedstawionego zakresu zarówno rzeczowego, jak i harmonogramu płatności. Skrótowy harmonogram rzeczowo-finansowy w załączniku nr 1 prosimy o wypełnienie wg poniższego wzorca. Niemniej, jeśli pojawią się po stronie Wykonawców jakieś pomysły lub propozycje zmian, prosimy o nadsyłanie ich wraz z wyceną/załącznikiem, jako dodatkowe dokumenty. Z góry dziękujemy za wszystkie przesłane materiały.

Osobami wyznaczonymi do kontaktu są (preferowany kontakt e-mailowy):

Andrzej Rygalski

mail: [andrzej.rygalski@wody.gov.pl](mailto:andrzej.rygalski@wody.gov.pl)

tel.: 792 755 973

Ewelina Kaniuk

mail: [ewelina.kaniuk@wody.gov.pl](mailto:ewelina.kaniuk@wody.gov.pl)

tel.: (22) 375-12-81

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

ul. Żelazna 59a

00-848 Warszawa

Załącznik nr 1 (dot. Planowanego Zakresu Zadania)

Dane o Wykonawcy:

Nazwa:………………………………………..

Adres:………………………………………..

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zadania | Szacowana kwota netto w PLN | Szacowana kwota brutto w PLN | Szacowany czas realizacji zadania w dniach / miesiącach |
|  | Wdrożenie metodyki i narzędzi BIM – budowa i koordynacja modelu trójwymiarowego (Rozdz. 5.1. PZZ) |  |  |  |
|  | Prace przedprojektowe (Rozdz. 5.2. PZZ) |  |  |  |
|  | **Prace projektowe** poprzedzające uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji (Rozdz. 5.3. PZZ)  W tym:  - Aktualizacja koncepcji programowo-przestrzennej (Rozdz. 5.3.1. PZZ),  - Projekt budowlany cz.1- Projekt zagospodarowania terenu (Rozdz. 5.3.2. PZZ),  - Projekt budowlany cz.2 - Projekt architektoniczno-budowlany (Rozdz. 5.3.3. PZZ). |  |  |  |
|  | Wniosek o wydanie pozwolenia na realizację inwestycji wraz z uzyskaniem decyzji (Rozdz. 5.4. PZZ) |  |  |  |
|  | Projekt budowlany cz.3 - Projekt techniczny (Rozdz. 5.5. PZZ) |  |  |  |
|  | Przedmiary (Rozdz. 5.6. PZZ) |  |  |  |
|  | Kosztorysy inwestorskie (Rozdz. 5.7. PZZ) |  |  |  |
|  | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (Rozdz. 5.8. PZZ) |  |  |  |
|  | Dokumentacja przetargowa na wykonanie robót budowlanych (Rozdz. 5.9. PZZ) |  |  |  |
|  | Modelowanie (Rozdz. 5.10. PZZ) |  |  |  |
|  | Pozostała dokumentacja związana z przedsięwzięciem (Rozdz. 5.11. PZZ) |  |  |  |
|  | Przeprowadzenie procedury ponownej oceny oddziaływania na środowisko (Rozdz. 5.12. PZZ) |  |  |  |
|  | Uzyskanie nowych pozwoleń wodnoprawnych (Rozdz. 5.13. PZZ) |  |  |  |
|  | Świadczenie usług konsultingowych w zakresie nabywania praw do nieruchomości na cele inwestycyjne (Rozdz. 5.14. PZZ) |  |  |  |
|  | Suma |  |  |  |